复杂建筑群环境下

无人机自主避障与三维仿真系统开发

项目管理单位：

项目类型：☑ 创新训练项目

□ 创业训练项目

□ 创业实践项目

负责学生：  刘子怡（24301128）

项目成员：马靖渝（24301129）王笑颜(24301144)

指导教师： 陈旭东  王子洋

北京交通大学·本科生院制

2026年5月

填写须知

一、项目类型

1．创新训练项目。由本科生个人或团队承担，在导师指导下自主完成创新性研究项目设计、研究条件的准备和项目实施、数据处理与分析、研究报告撰写、成果（学术）交流等工作的项目。

2．创业训练项目。由本科生团队承担，在导师指导下团队中每个学生在项目实施过程中扮演一个或多个具体的角色，通过编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、撰写创业报告等训练环节的项目。

3．创业实践项目。由学生团队承担，在学校导师和企业导师共同指导下利用前期创新训练项目（或创业训练项目）的成果，提出具有市场前景的创新性产品或者服务，并以此为基础开展创业实践活动的项目。

二、项目立项限制

每名学生每年度负责项目限1项，参与项目限2项（含负责项目）。项目成员不得超过3人/项，指导教师限1人/项（创业、合跨领域等特殊情况增加队员或指导教师需提前向学校单独申请）。

三、报告填写说明

1.请按顺序逐项填写表格内容，填写内容必须实事求是，表达明确严谨。空缺项要填“无”。应填的□变成■（或☑）进行标注。

2.填写时可以改变字体大小等，但要确保表格的样式没有被改变；填写完后用A4纸张双面打印，不得随意涂改。

3.申报过程有不明事宜，请与学院教学科或本科生院联系咨询。

注意：本立项报告由团队成员填写、签字，指导教师审核签字后由项目负责人上传大创项目管理系统。

一、基本情况

| 项目名称 |  | 复杂建筑群环境下无人机自主避障与三维仿真系统开发 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果形式 |  | □实物作品 □发表论文 ☑软件程序 □研究报告 □设计方案 □影音作品 □其他 （可多选） |  |  |  |  |
| 实施周期 |  | 一年 |  |  |  |  |
| 项 目 负 责 人 及 组 员 | 排序 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学院 | 联系方式 |
|  | 1主持 | 24301128 | 刘子怡 | 软件工程 | 软件学院 | 24301128@bjtu.edu.cn |
|  | 2参加 | 24301129 | 马靖渝 | 软件工程 | 软件学院 | 24301129@bjtu.edu.cn |
|  | 3参加 | 24301044 | 王笑颜 | 软件工程 | 软件学院 | 24301044@bjtu.edu.cn |
| 指 导 教 师 | 排序 | 教师姓名 | 职称 | 专业领域 | 所在单位 | 联系方式 |
|  | 1 | 陈旭东 | 副教授 | 软件工程 | 软件学院 | chenxd@bjtu.edu.cn |
|  | 2 | 王子洋 | 教授 | 交通运输 | 交通运输学院 | wangzy@bjtu.edu.cn |
| 校 外 导 师 | 排序 | 教师姓名 | 职称 | 专业领域 | 所在单位 | 联系方式 |
|  | 1 | 无 | - | - | - | - |

二、项目简介

聚焦低空经济与智能飞行产业的快速发展，城市复杂建筑群中的无人机自主导航面临三维环境感知不精准、实时避障算法鲁棒性不足、仿真验证平台缺乏真实性等核心挑战，是当前行业的急迫需求。 本项目针对无人机在密集建筑群场景中自主飞行的技术瓶颈，拟利用开源三维城市数据与Blender建模工具，构建高度还原真实环境的三维建筑群场景；在此基础上，结合改进CBMBA A算法（约束多层双向自适应A）与人工势场法，设计融合全局路径规划与局部实时避障的复合算法体系；并依托Webots仿真平台搭建完整的三维飞行仿真系统，实现算法的量化验证与可视化展示，最终使用AirSim制作高真实感演示视频。 项目预期完成可运行的三维建筑群仿真环境、具备实时避障能力的无人机控制系统及完整的仿真演示成果，为低空自主飞行领域的工程化落地提供参考方案。

三、立项依据

（一）行业研究现状和发展动态 近年来，无人机技术在物流配送、城市巡检、应急救援等领域的应用需求持续扩大，低空经济已成为新兴产业重点方向。然而，复杂城市建筑群中的无人机自主飞行仍面临严峻挑战：一方面，密集建筑群造成的三维障碍环境具有高度复杂性，传统二维路径规划方法难以适用；另一方面，实时避障对算法的响应速度与鲁棒性提出了极高要求。 国际上，A算法及其衍生方法（如D Lite、Theta*）在路径规划领域已有大量研究积累；人工势场法因其实时性强而被广泛用于局部避障，但存在局部极小值问题。Zhang等（2026）提出的CBMBA A算法（约束多层双向自适应A）针对单机场景在障碍密集环境中的路径搜索效率进行了系统优化，具有较强参考价值。国内方面，北京航空航天大学、哈尔滨工业大学等高校在无人机仿真与自主飞行方向均有研究成果，但面向复杂建筑群的三维全流程仿真验证系统尚不成熟。 （二）主要研究内容 1.三维建筑群场景建模与还原：基于OpenStreetMap获取公开城市建筑数据，利用Blender进行三维模型处理与优化，导入Webots仿真环境，构建贴近真实的复杂建筑群三维场景。 2.全局路径规划算法设计与实现：参考CBMBA A*算法框架，针对三维空间进行适配改进，结合OctoMap八叉树占用地图表示，实现无人机在复杂建筑群中的全局最优路径搜索。 3.局部实时避障算法设计：在全局路径的基础上，引入改进人工势场法，加入障碍物相对速度项与距离衰减因子，提升对动态障碍物的实时响应能力，解决传统势场法的局部极小值问题。 4.全局与局部算法融合与集成：设计复合避障控制框架，将全局路径规划与局部实时避障有机结合，实现无人机飞行过程中的动态切换与协同工作。 5.三维仿真系统搭建与算法验证：在Webots中完成完整仿真环境的搭建与算法集成，对路径规划效率、避障成功率、飞行平滑度等指标进行量化验证与分析。 6.高真实感演示视频制作：利用AirSim平台对核心算法进行可视化复现，制作具有视觉表现力的三维飞行仿真演示视频 （三）创新点与项目特色 1.全流程闭环仿真验证：从三维场景建模、路径规划、实时避障到可视化演示，构建完整的端到端仿真验证链路，区别于仅关注单一算法模块的研究，具有较强的系统整合性。 2.算法融合创新：将面向全局优化的改进CBMBA A*算法与面向局部实时避障的改进人工势场法相结合，兼顾路径质量与动态响应能力，弥补单一算法的局限性。 3.真实场景数据驱动：采用OpenStreetMap等公开真实城市建筑数据构建仿真场景，相较于人工设计的规则障碍环境，仿真结果对真实部署具有更高的参考价值。 4.双平台协同验证：以Webots完成核心算法的功能验证与性能量化，以AirSim进行高真实感视觉展示，实现科学严谨性与成果表现力的统一。 5.低门槛可复现性：所有工具链（Webots、Blender、AirSim、Python）均为开源或免费工具，便于后续研究者复现与拓展，具有较好的开放性与推广价值。

四、项目实施方案

| （一）研究方案 本项目的理论框架建立在三个核心领域之上： - 路径规划理论——以A*启发式搜索算法为基础，结合双向搜索策略与自适应启发函数设计，构建CBMBA约束多层双向自适应路径搜索框架； - 人工势场理论——在经典Khatib势场模型基础上，引入障碍物相对速度项构造动态排斥势场，并加入距离衰减因子抑制远距离干扰； - 三维空间表示理论——基于OctoMap八叉树数据结构，实现高效的三维占用栅格地图构建与空间信息索引。 研究方法与步骤： 本项目采用"场景建模→算法设计→仿真验证→可视化展示"的技术路线。 第一步，利用OpenStreetMap API获取真实城市建筑轮廓数据，通过Blender完成三维模型的处理、简化和材质映射，将场景模型导入Webots仿真环境； 第二步，基于Python实现八叉树三维场景解析，在OctoMap数据结构上适配CBMBA A*算法的三维空间扩展，完成全局最优路径搜索模块； 第三步，在Webots仿真环境中，利用无人机机载传感器模拟实时障碍检测，结合改进人工势场法实现局部动态避障，并通过状态机或加权融合策略实现全局路径与局部避障的协同控制； 第四步，在Webots内完成全套仿真测试，以路径长度、规划耗时、避障成功率、飞行平滑度等指标量化评估算法性能； 第五步，将核心算法移植至AirSim平台，利用UE4引擎的高质量渲染能力制作三维飞行演示视频。 技术路线： 1.场景数据获取 → Blender三维建模 → Webots仿真环境搭建 2.OctoMap八叉树地图构建 → CBMBA A*全局路径规划 3.机载传感器模拟 → 改进人工势场局部避障 4.全局与局部算法融合 → Webots集成仿真与性能评估 5.AirSim场景重建 → UE4渲染与演示视频制作 人员分工： 成员A（项目负责人）:项目统筹协调，CBMBA A*算法实现与三维适配改进，局部避障算法设计与全局-局部融合策略 成员B：公开三维城市数据获取与处理，Blender建筑群场景建模与优化，Webots场景导入与配置 成员C：Webots仿真环境搭建与Python控制接口开发，算法集成调试与性能量化评估，AirSim演示视频制作 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （二）实施进度安排 |  |  |  |
| 序号 | 项目实施各阶段内容 | 时间安排 | 备注 |
| 1 | 文献调研与资料收集，深入研读CBMBA A*算法、人工势场法及Webots/AirSim技术文档 | 2026.06–2026.07 | 完成文献综述初稿 |
| 2 | 三维建筑群数据获取（OpenStreetMap），Blender建模与场景优化，导入Webots验证场景可用性 | 2026.08–2026.10 | 完成文献综述初稿 |
| 3 | OctoMap八叉树地图模块实现，CBMBA A*算法核心代码编写与三维适配 | 2026.10–2026.12 | 完成全局路径规划模块 |
| 4 | 改进人工势场法实现，传感器模拟接口开发，全局-局部避障融合策略设计 | 2027.01–2027.03 | 完成核心算法体系 |
| 5 | Webots集成仿真调试，性能指标量化评估与算法迭代优化,AirSim场景重建与高真实感渲染配置，飞行演示视频制作与后期剪辑 | 2027.03–2027.05 | 完成算法验证报告、演示视频 |
| 6 | 项目文档整理、结题报告撰写、答辩PPT制作 | 2027.05–2027.06 | 完成项目结题 |
| （三）经费预算及使用计划 1、调研、差旅费:3000 2、软硬件购置费:5000 3、资料与打印费:1000 4、论文版面与专利费:4000 |  |  |  |

五、项目预期成果

1.三维仿真系统：完成一套基于Webots的可运行三维建筑群无人机飞行仿真系统，集成全局路径规划与局部实时避障算法，支持场景可视化与性能指标输出。 2.核心算法模块：实现并开源基于Python的CBMBA A*全局路径规划算法与改进人工势场局部避障算法，算法在仿真环境中的避障成功率达到90%以上，路径规划成功率不低于95%。 3.三维建筑群场景模型：基于公开城市数据构建不少于一个真实城市片区的三维建筑群仿真场景，建筑数量不少于50栋，场景复杂程度满足算法验证需求。 4.演示视频：利用AirSim平台制作时长3-5分钟的三维飞行仿真演示视频，完整展示无人机在建筑群中的自主路径规划与动态避障全过程。 5.学术论文：撰写并投稿项目相关学术论文1篇，拟投稿至IEEE、Springer或国内核心期刊，涵盖CBMBA A*算法三维适配改进与全局-局部融合避障策略的研究成果。 6.知识产权：计划申请软件著作权1项（无人机三维仿真避障系统），为后续成果转化积累知识产权储备

六、项目成员承诺

团队成员承诺： 我们认真阅读了2026年大学生创新创业训练项目申报通知，符合相关申报条件，了解项目立项内容，立项报告书及大创项目管理系统中为本团队成员和指导教师具实填写。 团队成员承诺对填写的各项内容的真实性负责，项目立项报告内容原创，项目内容保证没有知识产权争议。如获准立项，我们承诺遵守学校的相关规定，按计划认真开展研究和实践工作，取得预期成果。 项目负责人（签名）： 项目成员（签名）：

七、指导教师意见

（请指导教师对立项报告的整体水平作评价，明确项目开展工作要点和具体要求，明确是否同意项目申请立项）填写后请删除该说明。 指导教师（签名）： 年 月 日