## Slide 1
TECHNICAL ROADMAP
技术路线图
Step 01
Step 02
Step 03
Step 04
场景数据获取 & 建模
OpenStreetMap获取数据，Blender三维建模与Webots仿真环境搭建。
地图构建 & 全局规划
OctoMap八叉树地图构建，改进CBMBA A*全局路径规划算法。
传感器模拟 & 局部避障
机载传感器模拟，改进人工势场法实现动态局部避障。
算法融合 & 仿真评估
全局与局部算法融合，Webots集成仿真与性能量化评估。
Step 05
成果可视化展示
AirSim场景重建，UE4渲染制作高真实感演示视频。

## Slide 2: 理论基础
路径规划理论
以A*启发式搜索算法为基础，结合双向搜索策略与自适应启发函数设计，构建CBMBA约束多层双向自适应路径搜索框架
人工势场理论
在经典Khatib势场模型基础上，引入障碍物相对速度项构造动态排斥势场，并加入距离衰减因子抑制远距离干扰；
三维空间表示理论
基于OctoMap八叉树数据结构，实现高效的三维占用栅格地图构建与空间信息索引。
理论基础

## Slide 3: 研究方法与步骤
1
场景建模
利用OpenStreetMap API获取真实城市建筑轮廓数据，通过Blender完成三维模型的处理、简化和材质映射，将场景模型导入Webots仿真环境。
2
算法设计
基于Python实现八叉树三维场景解析，在OctoMap数据结构上适配CBMBA A*算法的三维空间扩展，完成全局最优路径搜索模块。
3
仿真验证
在Webots仿真环境中模拟实时障碍检测，结合改进人工势场法实现局部动态避障，并通过状态机或加权融合策略实现全局路径与局部避障的协同控制。
4
性能评估
在Webots内完成全套仿真测试，以路径长度、规划耗时、避障成功率、飞行平滑度等指标量化评估算法性能。
5
可视化展示
将核心算法移植至AirSim平台，利用UE4引擎的高质量渲染能力制作三维飞行演示视频。

## Slide 4: 团队成员及分工
01
02
03
项目统筹协调，CBMBA A*算法实现与三维适配改进，局部避障算法设计与全局-局部融合策略。
负责人 (同学A)
公开三维城市数据获取与处理，Blender建筑群场景建模与优化，Webots场景导入与配置。
成员一 (同学B)
Webots仿真环境搭建与Python控制接口开发，算法集成调试与性能量化评估，AirSim演示视频制作。
成员二 (同学C)

## Slide 5: 项目时间安排
文献调研与技术学习
02
03
04
05
06
01
2026.06–2026.07
研读 CBMBA A*、人工势场法及 Webots/AirSim 文档，完成文献综述初稿
三维场景建模与验证
2026.08–2026.10
从 OpenStreetMap 获取建筑数据，Blender 建模优化，导入 Webots 验证场景可用性的
全局路径规划模块开发
2026.10–2026.12
实现 OctoMap 八叉树地图，完成 CBMBA A * 算法三维适配与核心代码编写
局部避障与融合策略开发
2027.01–2027.03
实现改进人工势场法，开发传感器模拟接口，设计全局 - 局部避障融合策略
仿真验证与成果制作
2027.03–2027.05
Webots 集成仿真与性能评估，AirSim 场景重建与渲染，制作演示视频
结题与答辩准备
2027.05–2027.06
整理项目文档，撰写结题报告，完成答辩 PPT 制作
各阶段内容

## Slide 6
EXPECTED RESULTS
预期研究成果
01
完成一套基于Webots的可运行三维建筑群无人机飞行仿真系统，集成全局路径规划与局部实时避障算法，支持场景可视化与性能指标输出。
三维仿真系统
实现并开源基于Python的CBMBA A*全局路径规划算法与改进人工势场局部避障算法，避障成功率达到90%以上，路径规划成功率不低于95%。
核心算法模块
利用AirSim平台制作时长3-5分钟的三维飞行仿真演示视频，完整展示无人机在建筑群中的自主路径规划与动态避障全过程。
高真实感演示视频
撰写并投稿项目相关学术论文1篇，拟投稿至IEEE、Springer或国内核心期刊，涵盖CBMBA A*算法三维适配改进与全局-局部融合避障策略的研究成果。
学术论文
基于公开城市数据构建不少于一个真实城市片区的三维建筑群仿真场景，建筑数量不少于50栋，场景复杂程度满足算法验证需求。
三维建筑群场景模型
计划申请软件著作权1项（无人机三维仿真避障系统），为后续成果转化积累知识产权储备
软件著作权
02
03
04
05
06
Notes: 通过本项目，我们预期将取得一系列成果。包括一个可运行的三维仿真系统，一套高性能的开源算法模块，一个高精度的三维场景模型，以及一段高真实感的演示视频。同时，我们还计划撰写一篇学术论文，并申请一项软件著作权，以全面展示我们的研究工作。

## Slide 7
致谢
感谢母校提供了宝贵的学习与实践的机会！
感谢我们的导师团队！
感谢我的导师[指导教师姓名]教授给与的耐心指导！
感谢同学的支持与帮助！
感谢各位答辩评审！
Notes: 最后，我要诚挚地感谢我的母校，为我们提供了这样宝贵的实践平台。感谢我们的指导老师，在项目过程中给予我们的悉心指导和无私帮助。同时，也要感谢团队成员的通力合作和所有帮助过我们的老师和同学们。感谢各位评委老师的聆听！

## Slide 8
Q&A
请老师们对我们组的课题提出宝贵意见

## Slide 9
感谢聆听 批评指正
答辩人：优品PPT
LOGO
院系/专业：电子信息科学与技术xxx班
CONTRACTED WIND POWERPOINT TEMPLATE DESIGNS CONTRACTED WIND POWERPOINT
TEMPLATE DESIGNS CONTRACTED WIND POWERPOINT TEMPLATE DESIGNS CONTRACTED WIND POWERPOINT TEMPLATE DESIGNS
指导老师：张教授